- NR 44/FR/2017

- I. Notatka ze spotkania

| Odbiorcy: | Adam Suliga; Maciej Borecki, Paweł Madej; Dominik Pacek, Janusz Pawlak, Karol Kamienik, Piotr Dygas, Marek Szary |
| --- | --- |
| Stworzona przez: | Paweł Madej |
| Data przygotowania: | 13-04-2017r. |
| Wersja | 1 |

- II. Data spotkania i uczestnicy

| Temat spotkania | Ustalenia z Komisji Badań Kwalifikacyjnych 9mm pistoletu PR15 RAGUN |  |
| --- | --- | --- |
| Data spotkania | 31-03-2017 r. |  |
| - Uczestnicy | - FB Radom | Paweł Madej – członek komisji; Dominik Pacek – kierownik grupy badawczej Piotr Dygas RK Janusz Pawlak – RK; Norbert Piechota – RK; Karol Kamienik - NJ |
|  | - Zarząd Wojsk Panc. i Zmechanizowanych DG RSZ | ppłk Dariusz Sierżęga – Przewodniczący Komisji mjr Cezary Ćwiek – sekretarz komisji |
|  | Inspektorat Uzbrojenia | Zbigniew Jamrozik – zast. przewodn. komisji; Artur Jakubowski – członek komisji |
|  | Inspektorat Wsparcia SZ (RWT Rzeszów) | Zbigniew Molenda – członek komisji |
|  | 3RPW | mjr Konrad Piotrowicz – członek komisji |

III. Przebieg spotkania

- W dniu 12.04.2017 r. w siedzibie Fabryki Broni w Radomiu odbyło się pierwsze – inaugurujące spotkanie komisji badań kwalifikacyjnych 9 mm pistoletu samopowtarzalnego.

- Komisja została powołana decyzją nr 161 Szefa Inspektoratu Uzbrojenia w dniu 04.04.2017 r. 
W skład komisji wchodzą:

- ppłk Dariusz Sierżęga – przewodniczący komisji;

- Zbigniew Jamrozik - zastępca przewodniczącego komisji;

- mjr Cezary Ćwiek – sekretarz komisji ;

- Artur Jakubowski – członek komisji;

- Zbigniew Molenda – członek komisji;

- mjr Konrad Piotrowicz – członek komisji;

- Paweł Madej – członek komisji – przedstawiciel FB Radom;

- Na początku spotkania komisja została przywitana przez Zarząd FB Radom oraz zostały przedstawione osoby z komisji oraz przedstawiciele grupy badawczej ze strony FB Radom. Przewodniczący komisji zwrócił uwagę na ważność pistoletu dla Sił Zbrojnych RP i potwierdził zainteresowanie SZ PR w pełni sprawdzonym wyrobem.

- Następnie zgodnie z zapisami Decyzji nr 161 członkowie komisji i zespół badawczy zostali przeszkoleni w zakresie niezbędnym do realizacji badan kwalifikacyjnych.

- W pierwszej części spotkania, w której uczestniczyli wszyscy uczestnicy - Komisja została zapoznana z wynikami badań wstępnych pistoletu PR15 Ragun oraz został przedstawiony harmonogram obejmujący pełne badania kwalifikacyjne oraz harmonogram z zaliczeniem części badań wstępnych na poczet kwalifikacyjnych. Harmonogram zaliczający część badań wstępnych na poczet badan kwalifikacyjnych skracał czas badań z 4,5 do około 2,5 miesiąca w przypadku badań w pełnym zakresie.

- W drugiej części spotkania uczestniczyli wyłącznie przedstawiciele komisji. Na wstępie drugiej części spotkania Przedstawiciel FB Radom zgłosił dwa formalne wnioski:

6.1. pierwszy o zaliczenie całości wyników badań wstępnych na poczet badań kwalifikacyjnych;

6.2. drugi o zaliczenie części wyników badań wstępnych na poczet badań kwalifikacyjnych wg propozycji przesłanej pismem FB/RR/MD/1514/2016;

- Ustalenia:

  - Komisja odrzuciła wniosek pierwszy o zaliczenie całości wyników badań wstępnych na poczet badań kwalifikacyjnych z jednym głosem przeciwnym (zdanie odrębne) przedstawiciela FB Radom;

  - Komisja po dyskusji wniosku drugiego przeprowadziła głosowanie (większością głosów) nad jego przyjęciem.

  - Komisja postanowiła przyjąć wyniki z badań wstępnych na poczet badań kwalifikacyjnych wg 9 metodyk (propozycja FB Radom w piśmie zwierała 14 metodyk), 
w tym zaliczone zostało najdłuższe badanie na długotrwałe przechowywanie, 
tzw. badanie starzeniowe – trwające około 100 dni (przy dwóch głosach odrębnych przedstawicieli IU);

  - Komisja postanowiła nie przyjmować wyników z badań wstępnych na poczet badań kwalifikacyjnych wg 5 metodyk – badania te będzie trzeba wykonać w ramach badań kwalifikacyjnych.

- W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zleciła FB Radom opracowanie harmonogramu uwzględniającego zaliczone badania wstępne wg pkt. 7.3. Po wstępnym oszacowaniu czasów badań wg pozostałych 18 metodyk z uwzględnieniem zaliczonych powyżej badań wstępnych 
wg 9 Metodyk stwierdzono, że czas badań kwalifikacyjnych uległ skróceniu z 4,5 miesięcy 
do około 3 miesięcy i powinien się zakończyć na koniec lipca 2017 r. (pod warunkiem otrzymania prawidłowych wyników badań). Do uzgodnienia pozostają terminy badań przewidziane 
w laboratoriach zewnętrznych (3 laboratoria: WITU, WICHIR, CTO), które mogą spowodować przesunięcia w harmonogramie.

- Przedstawiciel FB Radom zwrócił uwagę, że aby docelowo wprowadzić 9 mm pistolet do SZ RP należy – po pozytywnych badaniach kwalifikacyjnych – opracować i uzgodnić z instytucjami MON końcową dokumentację techniczną zgodnie z zapisami decyzji 349/MON, co wg szacunków wykonawcy powinno zająć około 3 miesięcy po zakończeniu badań kwalifikacyjnych z wynikiem pozytywnym.

- Tak więc termin osiągnięcia wdrożenia do MON (wg szacunków FB) jest szacowany najwcześniej na październik 2017 r., co jest terminem krótszym w stosunku do zakładanego w decyzji nr 161 (do 31.11.2017 r.).

- Po wdrożeniu pistoletu PR15 Ragun do MON od strony formalnej, następnym krokiem jest uzyskanie pierwszej sprzedaży, gdzie należy uwzględnić po raz kolejny badanie wyrobu wg trybu II OiB wg rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa.

- Wstępnie FB Radom zadeklarowała rozpoczęcie badań 20.04.2017 r. (informacja przekazana telefonicznie w dniu 13.04.2017r. do Przewodniczącego komisji) – przy czym jest to uzależnione od uzgodnień z laboratoriami zewnętrznymi. Sama FB Radom jest przygotowana w swoim zakresie do rozpoczęcia badań natychmiast.

- Do notatki załączono Protokół z posiedzenia komisji badań kwalifikacyjnych (2 strony) 
z załącznikami stron 6.

Zadania do wykonania

| Nr | Zadania | Data wykonania | Osoba / Strona odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opracowanie harmonogram i uzgodnić terminy badan z laboratoriami zewnętrznymi | 19-04-2017 r. | Dominik Pacek |
|  | Zgłosić termin rozpoczęcia badań do Przewodniczącego komisji | 19-04-2017 r. | Paweł Madej |
|  | Rozpocząć badania kwalifikacyjne | 20-04-2017 r. | Dominik Pacek |

IV. Podpisy uczestników spotkania

Nie wymagane.

V. Otrzymują

Wszyscy wymienieni w punkcie 1. notatki.